ROLE0

Mapeamento Completo do Projeto

Versão 1.0  |  Março 2025

Status Geral: Em Desenvolvimento

# 1. Visão Geral do Projeto

Role0 é uma plataforma social para descoberta e organização de rolês (encontros informais) com base em localização geográfica, vibe tags e sistema de confiança entre usuários. O produto conecta hosts que criam eventos com convidados que demonstram interesse, passa por aprovação manual e realiza check-in presencial.

## Stack Técnica Identificada

| Camada | Tecnologia | Status |
| --- | --- | --- |
| Backend | Java / Spring Boot (deduzido pelo repositório) | ✅ Existe (repositório público) |
| API REST | Endpoints REST com prefixo /v1 | ⚠️ Parcialmente especificada |
| Banco de Dados | Não definido (provavelmente PostgreSQL) | ❌ Não especificado |
| Frontend | Não definido | ❌ Não iniciado |
| Tempo Real | WebSocket / STOMP | ⚠️ Especificado, não confirmado |
| Autenticação | JWT via SSO (Google) | ⚠️ Parcialmente definido |
| Deploy | Não definido | ❌ Não especificado |

# 2. Status dos Requisitos Mínimos de Aprovação

Análise de aderência do projeto atual aos critérios obrigatórios para aprovação.

| Requisito | Status | O que falta / Observação |
| --- | --- | --- |
| Backend: API RESTful com CRUD completo | ⚠️ PARCIAL | Create e Read existem. Faltam PATCH /events/:id e DELETE /events/:id explícitos. |
| Frontend: Interface responsiva | ❌ AUSENTE | Nenhuma tela especificada. Precisa ser criado do zero. |
| Integração com API pública externa | ❌ AUSENTE | Sem nenhuma chamada a ViaCEP, OpenWeather ou similar. |
| Segurança: Login com autenticação | ⚠️ PARCIAL | SSO com JWT está especificado, mas não há tela de login no frontend. |
| Deploy na Vercel ou similar | ❌ AUSENTE | Nenhum ambiente de deploy definido. Banco em nuvem também não configurado. |

⚠️  Conclusão: O projeto atende ~40% dos requisitos de aprovação. O backend conceitual está bem pensado, mas sem frontend funcional, deploy e integração com API externa, a aprovação está em risco.

# 3. Mapeamento Completo da API Backend

Inventário detalhado de todos os endpoints — existentes, incompletos e ausentes.

| Método | Endpoint | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔐 Autenticação e Onboarding |  |  |
| POST | /auth/sso | ✅ OK | Login SSO com Google. JWT retornado corretamente. |
| POST | /users/me/biometry | ✅ OK | Validação biométrica multipart. 202 Accepted. |
| PUT | /users/me/vibes | ✅ OK | Atualização de vibe tags. Bem especificado. |
| GET | /users/me | ❌ FALTA | Endpoint para retornar perfil do próprio usuário. Essencial para o frontend. |
| GET | /users/{userId} | ❌ FALTA | Visualização de perfil de outro usuário (trust score, vibes). |
| PATCH | /users/me | ❌ FALTA | Atualização de nome, avatar e outras informações de perfil. |
| DELETE | /auth/session | ❌ FALTA | Logout / invalidação de token. Necessário para UX básica. |
| 📍 Eventos (O Mapa) |  |  |
| GET | /events/nearby | ✅ OK | Busca geolocalizada com filtros de vibe. Bem especificado. |
| POST | /events | ✅ OK | Criação de rolê. 201 Created. |
| GET | /events/{eventId} | ❌ FALTA | Buscar detalhe de um evento específico. Obrigatório para o CRUD completo. |
| PATCH | /events/{eventId} | ❌ FALTA | Editar título, descrição, vagas. Obrigatório para o CRUD completo. |
| DELETE | /events/{eventId} | ❌ FALTA | Cancelar/deletar um rolê. Obrigatório para o CRUD completo. |
| GET | /events/my | ❌ FALTA | Listar rolês que o usuário criou ou participa. Necessário para o painel do host. |
| 🤝 Dinâmica de Match |  |  |
| POST | /events/{eventId}/join-requests | ✅ OK | Solicitação de vaga. Notifica o host. |
| PUT | /events/{eventId}/requests/{requestId} | ✅ OK | Aprovar/rejeitar solicitação. Exclusivo para host. |
| GET | /events/{eventId}/requests | ❌ FALTA | Listar solicitações pendentes. O host precisa visualizá-las antes de agir. |
| GET | /events/{eventId}/participants | ❌ FALTA | Lista de participantes aprovados para o evento. |
| 🎮 Execução do Rolê |  |  |
| POST | /events/{eventId}/check-in | ✅ OK | Check-in de proximidade (50m). Resposta 200/400 bem definida. |
| WS | /app/chat/{eventId}/send | ⚠️ PARCIAL | Protocolo STOMP especificado. Falta schema de mensagem e gestão de erros. |
| GET | /events/{eventId}/chat/history | ❌ FALTA | Histórico de mensagens ao entrar na sala. Sem isso o chat não tem contexto. |
| ⭐ Avaliação e Fechamento |  |  |
| POST | /events/{eventId}/reviews | ✅ OK | Avaliação pós-evento bem definida com tags. |
| GET | /users/{userId}/reviews | ❌ FALTA | Listar avaliações recebidas por um usuário. Necessário para exibir trust score. |
| 🌐 Integrações com APIs Externas (Requisito Obrigatório) |  |  |
| GET | OpenWeather → /events | ❌ FALTA | Exibir previsão do tempo na data do evento. Integração natural e obrigatória. |
| GET | ViaCEP → /events (create) | ❌ FALTA | Auto-completar endereço por CEP ao criar um rolê. |
| GET | Nominatim/Maps → /events/nearby | ❌ FALTA | Geocoding reverso para exibir endereço legível no mapa. |

# 4. Mapeamento do Frontend (Tudo a Construir)

O frontend não existe ainda. Abaixo está o mapeamento de todas as telas necessárias para cobrir os requisitos mínimos e tornar o produto funcional.

## 4.1 Telas Obrigatórias (Requisito de Aprovação)

| Tela | Prioridade | Conteúdo / Componentes necessários |
| --- | --- | --- |
| Login / SSO | P0 — Obrigatório | Botão 'Entrar com Google', redirect OAuth, armazenamento do JWT no cliente. |
| Onboarding — Biometria | P0 — Obrigatório | Upload de foto/vídeo, indicador de progresso, feedback de status (202 → polling ou WebSocket). |
| Onboarding — Vibe Tags | P0 — Obrigatório | Seleção visual de tags (chips), mínimo e máximo, submit para PUT /users/me/vibes. |
| Mapa de Rolês (Home) | P0 — Obrigatório | Mapa interativo (Leaflet ou Google Maps), cards de eventos, filtros de vibe, distância. |
| Detalhe do Rolê | P0 — Obrigatório | Info completa do evento, trust score do host, botão 'Pedir vaga', vagas restantes, clima (OpenWeather). |
| Criar Rolê | P0 — Obrigatório | Formulário com CEP (ViaCEP), data/hora picker, limite de vagas, vibe tags, geolocalização. |
| Minhas Solicitações | P1 — Importante | Lista de eventos onde o usuário pediu vaga. Status: pendente / aprovado / rejeitado. |
| Painel do Host | P1 — Importante | Lista de solicitações recebidas com botão Aprovar/Rejeitar. Gestão de vagas. |
| Chat do Evento | P1 — Importante | Interface de chat em tempo real via WebSocket/STOMP. Histórico ao entrar. |
| Check-in | P1 — Importante | Botão que captura localização atual e chama POST /check-in. Feedback de proximidade. |
| Avaliação Pós-evento | P1 — Importante | Rating por estrelas, seleção de tags comportamentais, submit para POST /reviews. |
| Perfil do Usuário | P2 — Desejável | Trust score, vibes, histórico de rolês, avaliações recebidas. |

# 5. Integrações com APIs Públicas (Requisito Obrigatório)

O projeto precisa de pelo menos uma integração com API pública externa. Recomendamos implementar as três abaixo para máxima cobertura do requisito e enriquecimento do produto.

## 5.1 OpenWeather API — Clima do Evento

| Onde usar | Tela de Detalhe do Rolê — exibir previsão do tempo na data/hora do evento. |
| --- | --- |
| Endpoint | GET https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?lat={lat}&lon={lng}&appid={key} |
| Dados úteis | Temperatura, condição (sol, chuva, nublado), ícone de clima. |
| Tier gratuito | 1.000 chamadas/dia — mais que suficiente para o projeto. |
| Como integrar | Backend chama a API ao buscar detalhes de evento e agrega a resposta. Ou frontend chama diretamente. |

## 5.2 ViaCEP — Autocompletar Endereço

| Onde usar | Tela de Criação do Rolê — campo de CEP que auto-preenche logradouro, bairro e cidade. |
| --- | --- |
| Endpoint | GET https://viacep.com.br/ws/{cep}/json/ |
| Dados úteis | logradouro, bairro, localidade, uf — preencher formulário automaticamente. |
| Tier gratuito | Totalmente gratuita, sem autenticação. |
| Como integrar | Frontend chama diretamente ao digitar o CEP (debounce de 800ms). |

## 5.3 Nominatim (OpenStreetMap) — Geocoding Reverso

| Onde usar | Mapa de Rolês — converter lat/lng dos eventos para endereço legível. |
| --- | --- |
| Endpoint | GET https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?lat={lat}&lon={lng}&format=json |
| Dados úteis | display_name, road, neighbourhood, city — rua e bairro do evento. |
| Tier gratuito | Totalmente gratuita. Limite: 1 req/seg (suficiente para uso estudantil). |
| Como integrar | Backend chama ao criar evento e persiste o endereço legível no banco. |

# 6. Segurança e Autenticação

O requisito exige tela de login funcional com autenticação por token ou sessão. O projeto usa JWT via SSO Google, o que é uma boa escolha — mas precisa ser materializado no frontend.

## 6.1 Fluxo de Autenticação Completo

| Passo | Ator | Ação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuário → Frontend | Clica em 'Entrar com Google' na tela de login. |
| 2 | Frontend → Google | Redireciona para OAuth consent screen do Google. |
| 3 | Google → Frontend | Retorna code/token após autorização do usuário. |
| 4 | Frontend → Backend | POST /auth/sso com { provider: 'GOOGLE', token: '...' }. |
| 5 | Backend → Google | Valida o token junto à API do Google (tokeninfo). |
| 6 | Backend → Frontend | Retorna { accessToken: 'jwt...', isNewUser: true/false }. |
| 7 | Frontend | Armazena JWT em httpOnly cookie ou memory. Redireciona se isNewUser = true. |
| 8 | Toda requisição | Header: Authorization: Bearer {jwt} em todas as chamadas protegidas. |
| 9 | Logout | Frontend descarta o token. Backend invalida sessão via DELETE /auth/session. |

## 6.2 Pontos de Atenção de Segurança

- JWT: Definir tempo de expiração (recomendado: 1h access + refresh token de 7 dias).

- Armazenamento: Evitar localStorage — preferir httpOnly cookies para o JWT.

- CORS: Configurar no backend para aceitar apenas a origem do frontend em produção.

- Rate Limiting: Endpoints de /auth/sso e /users/me/biometry devem ter limite de requisições.

- Autorização: Verificar no backend se o usuário autenticado é o host antes de PATCH/DELETE em eventos.

# 7. Infraestrutura e Deploy

Requisito: Deploy funcional na Vercel (ou similar) com banco de dados gerenciado em nuvem.

## 7.1 Arquitetura Recomendada de Deploy

| Componente | Plataforma Recomendada | Custo | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Vercel | Gratuito | Deploy automático via GitHub. SSL automático. |
| Backend (API) | Railway ou Render | Gratuito (tier) | Suporta Spring Boot. WebSocket compatível. |
| Banco de Dados | Supabase (PostgreSQL) | Gratuito (500MB) | Gerenciado em nuvem. Dashboard visual. |
| Banco alternativo | PlanetScale (MySQL) ou Neon | Gratuito | Serverless. Boas opções para projeto estudantil. |
| Armazenamento mídia | Cloudinary ou Supabase Storage | Gratuito (tier) | Para fotos de biometria e imagens de eventos. |
| Monitoramento | Railway Metrics / Render Logs | Incluso | Logs básicos suficientes para o projeto. |

## 7.2 Variáveis de Ambiente Necessárias

- DATABASE_URL — String de conexão do banco gerenciado em nuvem.

- JWT_SECRET — Chave secreta para assinar e verificar tokens JWT.

- GOOGLE_CLIENT_ID / GOOGLE_CLIENT_SECRET — Credenciais do OAuth Google.

- OPENWEATHER_API_KEY — Chave para integração com o clima.

- CORS_ALLOWED_ORIGIN — URL do frontend em produção.

- STORAGE_URL — URL do bucket para mídias de biometria.

# 8. Roadmap Priorizado de Desenvolvimento

Tarefas ordenadas por prioridade para garantir aprovação (P0 e P1) e enriquecer o produto (P2 e P3).

| Prior. | Área | Tarefa | Esforço | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Backend | Adicionar GET, PATCH e DELETE em /events para completar o CRUD | Baixo | Sem dependência |
| P0 | Backend | Adicionar endpoints de perfil: GET /users/me, PATCH /users/me, GET /users/{id} | Baixo | Sem dependência |
| P0 | Backend | Configurar banco de dados em nuvem (Supabase) e subir migrations | Médio | Sem dependência |
| P0 | Deploy | Deploy do backend no Railway ou Render com variáveis de ambiente | Médio | Banco configurado |
| P0 | Frontend | Criar projeto frontend (Next.js ou React + Vite) com deploy na Vercel | Baixo | Sem dependência |
| P0 | Frontend | Tela de Login com botão SSO Google e armazenamento de JWT | Médio | Endpoint /auth/sso |
| P0 | Frontend | Tela do Mapa (Home) com lista/mapa de rolês próximos | Alto | GET /events/nearby |
| P0 | Frontend | Tela de Detalhe do Rolê com botão de solicitar vaga | Médio | GET /events/{id} |
| P0 | Frontend | Tela de Criar Rolê com formulário completo | Médio | POST /events |
| P1 | Integração | Integrar ViaCEP no formulário de criação de rolê (campo CEP) | Baixo | Tela Criar Rolê |
| P1 | Integração | Integrar OpenWeather no detalhe do evento (previsão do tempo) | Baixo | Tela Detalhe |
| P1 | Backend | Adicionar GET /events/{id}/requests para o host visualizar solicitações | Baixo | Sem dependência |
| P1 | Frontend | Tela de Onboarding: Biometria + Seleção de Vibe Tags | Médio | POST /biometry, PUT /vibes |
| P1 | Frontend | Painel do Host: visualizar e aprovar/rejeitar solicitações | Médio | GET + PUT /requests |
| P1 | Frontend | Tela de Check-in com geolocalização do browser | Médio | POST /check-in |
| P1 | Frontend | Chat em tempo real via WebSocket/STOMP | Alto | WS configurado |
| P1 | Frontend | Tela de Avaliação pós-evento | Baixo | POST /reviews |
| P2 | Integração | Geocoding reverso com Nominatim para endereços legíveis | Baixo | Criação de eventos |
| P2 | Frontend | Tela de Perfil do usuário com trust score e histórico | Médio | GET /users/{id}/reviews |
| P2 | Backend | GET /events/{id}/chat/history para histórico do chat | Baixo | Chat configurado |
| P3 | Produto | Notificações push ou por email quando vaga é aprovada/rejeitada | Alto | Deploy estável |
| P3 | Produto | Sistema de recompensas para hosts (baseado em avaliações) | Alto | Reviews funcionando |

# 9. Resumo Executivo e Próximos Passos

| Dimensão | Agora | Após P0 + P1 |
| --- | --- | --- |
| Backend (API) | ~60% completo | ~95% completo |
| Frontend | 0% — não existe | 100% das telas essenciais |
| Integrações externas | 0% — nenhuma | 3 APIs integradas |
| Autenticação | 50% (só backend) | 100% (tela + fluxo) |
| Deploy | 0% — não configurado | 100% (Vercel + Railway + Supabase) |
| Aderência aos requisitos | ~40% | ~100% |

## 9.1 Os 3 Próximos Passos Críticos

- Completar o CRUD do backend — adicionar GET /events/{id}, PATCH /events/{id} e DELETE /events/{id}. Isso leva menos de 2 horas e já cobre um requisito obrigatório.

- Criar o projeto frontend e publicar na Vercel — mesmo que só com a tela de Login e o Mapa de Rolês funcionando, isso já demonstra frontend + autenticação + deploy.

- Adicionar ViaCEP e OpenWeather — são integrações simples (uma chamada GET cada) que cobrem completamente o requisito de API pública externa.

💡  Prioridade máxima: Não tente fazer tudo de uma vez. Conclua os itens P0 primeiro — eles sozinhos garantem a aprovação. Os itens P1 e P2 elevam a qualidade do projeto mas não são o gargalo crítico agora.